Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Cerekvice nad Bystřicí konané dne 29.10.2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty OÚ Cerekvice nad Bystřicí.

Přítomni:       		Tobolka Milan, Valenta Petr,  Vích Patrik, Ing. Stejskal Zdeněk, Novák Miroslav, Ing. Šedivá Sylva (18:30 hodin), Ing. Rachota Bedřich, Černý Jaroslav.

Nepřítomni: 	Sás Karel - omluven

Hosté:  	-

Zapisovatel:  			Zdeněk Stejskal

Ověřovatelé zápisu:      Miroslav Novák, Petr Valenta

Program:

1.	Kontrola plnění usnesení z minulého ZO

2.     Různé

3.     Usnesení

Seznámení ZO s navrženým programem. ZO schvaluje navržený program a ověřovatele zápisu všemi  hlasy přítomných.

- Kontrola usnesení z minulého ZO

  - Výstavba IS pro 9 RD – ZTV a komunikace + plynofikace: Informace z kontrolního dne 14.10.2008 – seznámení se závěry kontrolního dne  a průběhem prací: harmonogram prací dodržen, probíhá instalace chodníků, proběhla instalace plynu – propoje plynu až po kolaudaci plynovodu, z toho důvodu bude změněna délka asfaltového povrchu – bude dokončeno v I/Q 2009, vybudování a změna umístění sloupků pro elektro. Prodloužení stavebních povolení – rozhodnutí MěÚ Hořice. Příští kontrolní den proběhne 4.11.2008 od 14.30 hodin. ZO seznámeno.

  - Výstaba IS pro 7 RD – dopravní a vodoprávní řízení dokončeno. Stavební řízení dosud nedoručeno - urgence. Výběrové řízení na realizaci - zadání a vyhodnocení nabídek proběhne na dalších ZO po dokončení stavebního řízení a dodání stavební dokumentace v elektronické podobě.  Schůzka se žadateli o pozemky proběhla dne 23. 10. 2008 od 18.00 hodin. Výběr proběhl následně:  Pozemek č. 265/20 o výměře cca 1362 m2 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí – manželé Rachotovi, Pozemek č. 265/19 o výměře cca 1176 m2 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí – manželé Zubrovi, Pozemek č. 265/18 o výměře cca 1186 m2 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí – p. Ondřej Vrabec. ZO schvaluje odprodej výše uvedených pozemků za cenu 280,- Kč/m2 ve smyslu závazného postupu  prodeje stavebních parcel ze dne 23.4.2008. Stále zůstávají čtyři pozemky volné. Starosta navrhuje následující postup, který bude platný do doby vyčerpání pozemků dle záměru prodeje nemovitostí ze dne 8.10.2008. Pozemky budou nadále přidělovány dle došlých žádostí, s tím, že si žadatel vždy vybere pozemek v pořadí došlých žádostí. Individuální výběr bude vždy potvrzen na ZO. ZO schvaluje všemi hlasy přítomných. Informace o zpracování studie proveditelnosti III. Etapy výstavby. ZO bere na vědomí.

  - Czech Point – stále se čeká se na dodání HW klíčů a doškolení. ZO seznámeno.

  - Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Třebověticích – dodavatel dosud nedoručil nacenění – urgence. Následně bude neprodleně zahájeno. ZO bere na vědomí.

  - Volby do zastupitelstva kraje – proběhly v obou volebních okrscích bez potíží a v souladu se zákonem. Poděkování všem kteří zajišťovali volby  v obci. ZO bere na vědomí.

  - Restaurování sochy sv. Josefa – socha umístěna na původní místo. Informace o poskytnutí dotace z MK ve výši 113 tis. Kč. Objednán znalecký posudek. ZO bere na vědomí.

  - Opravy veřejného osvětlení – Čenice – PD ve zpracování, odstranění starých sloupů. Třebovětice nádraží – předběžná kalkulace od projektanta je ve výši  cca 270 tis. Kč. Bude zpracována PD. Prozatím bude provedena provizorní oprava. ZO bere na vědomí.

  - Formanka – dopis MZe – dopis je zkompletován a bude zaslán ministrovi zemědělství. ZO bere na vědomí. Dnes byla podána informace o vypouštěníé vod z rybníka bez oznámení a provedení opatření k dalšímu zabahnění vodoteče. Starosta podá podnět k řešení na vodoprávní úřad Hořice. ZO bere na vědomí.

  - Mimořádná událost – krádež v Hájence. Okresní kolo hry Plamen bylo velmi dobře připraveno a proběhlo k všeobecné spokojenosti všech přítomných. Po provedení okresního kola hry Plamen došlo v noci z 12. na 13.10. 2008 ke krádeži vybavení obce, SDH Cerekvice a Klubu šoférů v hodnotě cca 60 tis. Kč. Událost v šetření Policie ČR. ZO bere na vědomí.

  - Havarijní stav stromů v Třebověticích – SÚS KHK podala informaci o skutečnosti, že provede vykácení topolů v Třebověticích. ZO bere na vědomí.

  - Bezúplatný převod komunikace do vlastnictví obce – je prováděna oprava komunikace, po opravě dopravního značení bude jednáno o převodu komunikace do vlastnictví obce.. ZO bere na vědomí.

  - Informace o čerpání dotace pro jednotku PO. Bylo zakoupeno ponorné čerpadlo SIGMA 50 GFRU-IF pro použití při záplavách. Nutno doplnit další vybavení pro dočerpání dotace. ZO seznámeno. Oznámení o cyklické přípravě velitelů a strojníků. ZO bere na vědomí.

  - Prodej pozemku p.č. 37/1 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí – projektantovi (TOPOCAD) byla zadána studie proveditelnosti komunikace na pozemku. ZO bere na vědomí.

- Různé

  - Jubilea občanů na listopad  2008 – ZO projednalo.

  - Dotace na volnočasové aktivity – předběžné návrhy - dětské hřiště Třebovětice, obnova hřiště u družiny. ZO seznámeno.

  - Vyhlášení POV na rok 2009 – KÚ KHK vyhlásil dotační programy na POV pro rok 2009. Uzávěrka přihlášek je do 31.12.2008. Na příštím ZO bude rozhodnuto o akci na kterou bude z POV požadována dotace. ZO bere na vědomí.

  - Diakonie Broumov – poděkování za příspěvek. ZO bere na vědomí.

  - Žádost o prodej stavební parcely. Podal p. David Rachota. Žadatel na základě zplnomocnění požádal o pozemek p.č. 265/17 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí o výměře cca 1234 m2. ZO schvaluje prodej tohoto pozemku p. Davidu Rachotovi za cenu 280,- Kč/m2 a ve smyslu závazného postupu  prodeje stavebních parcel ze dne 23.4.2008 sedmi hlasy pro, jeden se zdržel.

  - Knihovna – možnost dotace na počítač v knihovně. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na počítač pro knihovnu všemi hlasy přítomných.

  - Žádost SDH o mimořádný příspěvek z důvodu hrazení ukradených věcí zapůjčených pro pořádání hry Plamen. Starosta navrhuje poskytnout mimořádný příspěvek pro SDH Cerekvice. Výše příspěvku bude vyúčtována na dalším ZO ve skutečné hodnotě zcizených věcí. ZO schvaluje všemi hlasy přítomných.

  - Vítání občánků proběhne 23.11.2008 od 14.00 hodin na OU Cerekvice. ZO seznámeno.

  - Starosta navrhuje vyplatit roční odměny pro občany za služby pro obec v této výši:

| Jaromír Macháček | Obsluha věžních hodin | 3.000,- Kč |
| --- | --- | --- |
| Ing. František Marek | Vedení obecní kroniky | 3.000,- Kč |
| Jakub Němec | SDH Třebovětice – mládež | 1.000,- Kč |
| Miroslav Novák | SDH Cerekvice – mládež | 2.000,- Kč |
| Patrik Vích | TJ Sokol – mládež | 1.000,- Kč |
| Zdeněk Minich | TJ Sokol | 500,- Kč |
| Petr Valenta | TJ Sokol | 500,- Kč |
| Ing. Vlasta Myšková | Pomníky 1866 | 2.000,- Kč |
| Jaroslav Černý | Pomníky Třebovětice, správa hřbitova | 3.500,- Kč |
| Věra Vecková | Vítání občánků - mládež | 500,- Kč |
| Helena Pourová | Vítání občánků - mládež | 500,- Kč |
| Miroslav Tobolka | Vítání občánků | 1.000,- Kč |
| Karel Sás | Práce s mládeží | 1.000,- Kč |
| Zdeněk Ludvík | TJ Sokol – údržba hřiště | 3.000,- Kč |
| Radmila Lukaštíková | Práce s dětmi | 500,- Kč |
| Marcela Macháčková | Práce s dětmi | 500,- Kč |

ZO schvaluje vyplacení těchto odměn všemi hlasy přítomných ve výplatním termínu listopad 2008.

- Usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  - Výběr pozemku č. 265/20 o výměře cca 1362 m2 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí – manželé Rachotovi, Pozemek č. 265/19 o výměře cca 1176 m2 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí – manželé Zubrovi, Pozemek č. 265/18 o výměře cca 1186 m2 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí – p. Ondřej Vrabec. a odprodej výše uvedených pozemků za cenu 280,- Kč/m2 ve smyslu závazného postupu  prodeje stavebních parcel ze dne 23.4.2008.

  - postup prodeje dalších parcel, který bude platný do doby vyčerpání pozemků dle záměru prodeje nemovitostí ze dne 8.10.2008. Pozemky budou nadále přidělovány dle došlých žádostí, s tím, že si žadatel vždy vybere pozemek v pořadí došlých žádostí. Individuální výběr bude vždy potvrzen na ZO.

  - Žádost o pozemek p.č. 265/17 v k.ú. a obci Cerekvice nad Bystřicí o výměře cca 1234 m2. a schvaluje prodej tohoto pozemku p. Davidu Rachotovi za cenu 280,- Kč/m2 a ve smyslu závazného postupu  prodeje stavebních parcel ze dne 23.4.2008 sedmi hlasy pro.

  - podání žádosti o dotaci na počítač pro knihovnu všemi hlasy přítomných.

  - mimořádný příspěvek pro SDH Cerekvice. Výše příspěvku bude vyúčtována na dalším ZO ve skutečné hodnotě zcizených věcí - všemi hlasy přítomných.

  - vyplatit roční odměny pro občany za služby pro obec v této výši:

| Jaromír Macháček | Obsluha věžních hodin | 3.000,- Kč |
| --- | --- | --- |
| Ing. František Marek | Vedení obecní kroniky | 3.000,- Kč |
| Jakub Němec | SDH Třebovětice – mládež | 1.000,- Kč |
| Miroslav Novák | SDH Cerekvice – mládež | 2.000,- Kč |
| Patrik Vích | TJ Sokol – mládež | 1.000,- Kč |
| Zdeněk Minich | TJ Sokol | 500,- Kč |
| Petr Valenta | TJ Sokol | 500,- Kč |
| Ing. Vlasta Myšková | Pomníky 1866 | 2.000,- Kč |
| Jaroslav Černý | Pomníky Třebovětice, správa hřbitova | 3.500,- Kč |
| Věra Vecková | Vítání občánků - mládež | 500,- Kč |
| Helena Pourová | Vítání občánků - mládež | 500,- Kč |
| Miroslav Tobolka | Vítání občánků | 1.000,- Kč |
| Karel Sás | Práce s mládeží | 1.000,- Kč |
| Zdeněk Ludvík | TJ Sokol – údržba hřiště | 3.000,- Kč |
| Radmila Lukaštíková | Práce s dětmi | 500,- Kč |
| Marcela Macháčková | Práce s dětmi | 500,- Kč |

všemi hlasy přítomných ve výplatním termínu listopad 2008.

Zapsáno, přečteno a podepsáno ve 21,15 hodin.

Příští schůze ZO se bude konat ve středu 19.11.2008 od 18,00 hodin v kanceláři starosty.

Zapsal : Ing. Zdeněk Stejskal  				Ověřil :	Miroslav Novák

Petr Valenta